Planning prévu vs réalisé – Projet Bible Explorer

Ce document présente une comparaison entre le planning prévu initialement et le déroulement réel du projet. Il met en évidence les écarts observés entre la planification théorique et l’avancement effectif.

# Tableau comparatif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Période | Prévu | Réalisé |
| Avant 29/08 | Esquisser les écrans. | Wireframes complets sur Figma. |
| 29/08 – 12/09 | Mise en place env. + première 3D. | Tests API en local (authentification, récupération des livres). |
| 15/09 – 19/09 | Intégration API (livres/chapitres). | Affichage livres en local (API récupérées et affichées). |
| 22/09 – 26/09 | Navigation complète + carrousel. | Affichage chapitres en local, navigation basique entre pages. |
| 29/09 – 03/10 | Tests + corrections + mise en ligne. | Affichage versets (Reader) en local + design appliqué + hébergement GitHub & Netlify. |

# Résumé

• Le projet avait été planifié de manière progressive (installation → intégration → tests → mise en ligne).  
• En pratique, l’essentiel du développement s’est fait en local tout au long du mois : tests API, affichage progressif (livres → chapitres → versets).  
• La mise en ligne (GitHub + Netlify) et le design final ont été réalisés lors de la dernière semaine.  
• Résultat : un MVP fonctionnel livré, mais avec des décalages par rapport au planning initial.